# TÓM TẮT DỰ ÁN FACECHECKIN SYSTEM

# Tổng Quan

FaceCheckin là hệ thống điểm danh tự động bằng nhận diện khuôn mặt dành cho lớp học.

Giáo viên đăng ký ảnh khuôn mặt sinh viên, sau đó hệ thống tự động nhận diện và ghi nhận điểm danh khi sinh viên xuất hiện trước camera.

# Kiến Trúc Hệ Thống (3 tầng, REST API)

Unity Client (camera, MediaPipe)
       │
       ▼  POST /verify
Cloud Run (Flask + FAISS vector search)
       │
       ▼  POST (gửi ảnh base64)
Modal GPU Worker (T4 GPU)
  ├── RetinaFace  → phát hiện khuôn mặt
  ├── ArcFace     → trích xuất embedding 512 chiều
  └── YOLOv8n     → chống gian lận (anti-fraud)
       │
       ▼
Firebase (Firestore + Storage)  ←→  Google Sheets (đồng bộ điểm danh)

Mô tả các tầng:

Unity Client: Ứng dụng desktop cho giáo viên, sử dụng MediaPipe để phát hiện khuôn mặt tại local (CPU), gửi ảnh lên server qua REST API.

Cloud Run (Flask): API gateway, xử lý logic nghiệp vụ, tìm kiếm vector FAISS, quản lý dữ liệu. KHÔNG chạy mô hình AI nặng — tất cả AI được chuyển sang Modal.

Modal GPU Worker: Chạy các mô hình AI trên GPU T4 (RetinaFace, ArcFace, YOLOv8n) thông qua thư viện DeepFace.

Firebase: Firestore (NoSQL) lưu embedding, hồ sơ sinh viên, log điểm danh. Storage lưu ảnh khuôn mặt.

Google Sheets: Đồng bộ điểm danh qua OAuth, cho phép giáo viên xem/quản lý trên Google Drive.

# Các Thành Phần Chi Tiết

## 3.1 Backend — Cloud Run (Flask)

~2,500 dòng code Python, chia thành 6 blueprint với 31+ API endpoint.

### API Blueprints:

| Blueprint | Số route | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| auth.py | 5 | Đăng ký, đăng nhập, quản lý mật khẩu |
| verify.py | 1 | Pipeline nhận diện chính (POST /verify) |
| register.py | 3 | Đăng ký khuôn mặt, reload index, version |
| profiles.py | 7 | CRUD hồ sơ, avatar, sửa nhận diện, log |
| roster.py | 4 | Danh sách lớp, lịch học |
| gsheets.py | 11 | Google OAuth + Sheets đồng bộ điểm danh |

### Core Modules:

| Module | Chức năng |
| --- | --- |
| faiss_engine.py | Tìm kiếm vector FAISS, auto-learning |
| modal_client.py | Gọi GPU Worker qua HTTP |
| multitenancy.py | Phân quyền theo giáo viên/kỳ/lớp |
| helpers.py | Tiện ích: chuẩn hóa vector, auth, timezone VN |

### Entry Point (`main.py`, ~58 dòng):

Import Flask app từ config

Đăng ký 6 blueprint

Health check endpoint GET /

Warmup thread tùy chọn

## 3.2 GPU Worker — Modal (T4)

File: gpu_worker_v2.py (class-based, đang active)

Image: NVIDIA CUDA 11.8 + Python 3.10

GPU: NVIDIA T4

Kiến trúc: @app.cls() + @modal.enter() — load model 1 lần khi khởi động

Pipeline xử lý:

Decode ảnh Base64

YOLOv8n → kiểm tra chống gian lận

RetinaFace → phát hiện khuôn mặt

ArcFace → trích xuất embedding 512 chiều

Output: {embedding, facial_area, liveness, process_time}

## 3.3 Unity Client

Thư mục: gui/gui/gui/

MediaPipe Face Mesh: Phát hiện 468 điểm trên khuôn mặt (chạy local, CPU)

IoU Tracking: Tránh gửi request trùng lặp cho cùng một khuôn mặt

UI Toolkit: Giao diện dashboard (UXML + USS)

File chính: DashboardController.cs (~2,000+ dòng)

Quản lý camera, gọi API, hiển thị kết quả điểm danh

Các class serialization: RecognitionResponse, AttendanceLog, ScheduleSession

## 3.4 Firebase

Cấu trúc Firestore (Multi-tenant):

Teachers/{teacher_id}/
  └── terms/{term_id}/
        └── classes/{class_id}/
              ├── FaceVectors/     → embedding khuôn mặt
              ├── roster/          → danh sách sinh viên
              ├── attendance_logs/ → log điểm danh
              └── photos/          → ảnh khuôn mặt (Storage)

Mỗi API request sử dụng header X-Teacher-ID, X-Term-ID, X-Class-ID để phân tách dữ liệu.

# Logic Nhận Diện Khuôn Mặt

## 4.1 Quy trình nhận diện (POST /verify):

Nhận ảnh multi-frame (base64 list) từ Unity Client

Gửi sang Modal GPU: RetinaFace → ArcFace → YOLOv8

Tìm kiếm FAISS cosine similarity

Áp dụng 3 điều kiện matching

Nhóm kết quả theo MSSV (mã số sinh viên)

Ghi log điểm danh (1 lần/sinh viên/ngày)

Auto-learning nếu match ≥ 98%

## 4.2 Ba điều kiện matching (phải thỏa TẤT CẢ):

| Điều kiện | Ngưỡng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| best_sim ≥ 0.55 | Tối thiểu | Độ tương đồng phải đủ cao |
| gap ≥ 0.03 | Khoảng cách | Top-1 phải vượt xa top-2 |
| ratio ≤ 0.97 | Tỷ lệ | Top-2 không được quá gần top-1 |

## 4.3 Auto-Learning:

Khi kết quả match ≥ 98% confidence, hệ thống tự động bổ sung vector mới vào FAISS index để cải thiện độ chính xác theo thời gian.

# Công Nghệ Sử Dụng

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.10, Flask 3.0, Gunicorn |
| Vector Search | FAISS (faiss-cpu 1.7.4) |
| AI Models | DeepFace (RetinaFace + ArcFace), YOLOv8n |
| GPU Infrastructure | Modal (NVIDIA T4, CUDA 11.8) |
| Database | Firebase Firestore + Storage |
| Authentication | Firebase Admin SDK |
| Client | Unity (C#), MediaPipe Face Mesh, UI Toolkit |
| Sheets Sync | Google Sheets API v4, OAuth 2.0 |
| Deployment | Cloud Run (Docker), Modal |
| Dependencies | numpy, requests, firebase-admin, google-auth |

# Cấu Trúc Thư Mục Dự Án

Project IOT/
├── FaceCheckin_AI/FaceCheckin_AI/     ← Backend Server
│   ├── main.py                        ← Entry point
│   ├── config/settings.py             ← Cấu hình
│   ├── api/                           ← 6 blueprint API
│   │   ├── auth.py, verify.py, register.py
│   │   ├── profiles.py, roster.py, gsheets.py
│   ├── core/                          ← Logic nghiệp vụ
│   │   ├── faiss_engine.py, modal_client.py
│   │   ├── multitenancy.py, helpers.py
│   ├── gpu_worker_v2.py               ← Modal GPU Worker
│   ├── requirements.txt               ← Dependencies
│   └── Dockerfile                     ← Cloud Run container
├── gui/gui/gui/                       ← Unity Client
│   └── Assets/UI/
│       ├── DashboardController.cs     ← Controller chính
│       └── Dashboard.uxml            ← Giao diện
├── docs/                              ← Tài liệu
│   ├── architecture.md, memory.md
│   ├── lessons.md, AGENTS.md
├── CLAUDE.md                          ← Hướng dẫn dự án
└── todo.md                            ← Roadmap phát triển

# Lệnh Build & Deploy

## Local Backend:

cd FaceCheckin_AI/FaceCheckin_AI
python -m venv venv
venv\Scripts\activate          # Windows
pip install -r requirements.txt
python main.py                 # Chạy tại http://localhost:5050

## Deploy Cloud Run:

gcloud run deploy facecheckin-ai --source . --region asia-southeast1 --allow-unauthenticated

## Deploy Modal GPU Worker:

pip install modal
modal token new
modal deploy gpu_worker_v2.py

## Unity Client:

Mở gui/gui/gui trong Unity Hub, cấu hình server URL trong DashboardController.cs.

# Trạng Thái Hiện Tại

## Đã hoàn thành (~97%):

Pipeline nhận diện hoàn chỉnh (Unity → Cloud Run → Modal → Firebase)

Multi-tenancy (phân quyền theo giáo viên/kỳ/lớp)

31+ API endpoint trên 6 blueprint

FAISS vector search với auto-learning

Google Sheets sync v2 (Teacher OAuth)

Chống gian lận bằng YOLOv8n

Refactor module (từ 2,500+ dòng 1 file → 11 file)

GPU Worker v2 (class-based, giảm cold start)

Tài liệu đầy đủ

Deploy lên GCloud paid account (Cloud Run, project phamgiahuy-9ab1c)

## Vấn đề còn tồn đọng:

| Vấn đề | Mức độ | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Modal cold start ~9s | Đã cải thiện | Class-based refactor: 30-60s → ~9s, warm <1s |
| Mật khẩu plaintext | Cao | Cần hash bằng bcrypt |
| Timeout Modal 60s | Trung bình | 60s đủ cho ~9s cold start, kế hoạch tăng 120s chưa implement |
| Anti-spoofing bị tắt | Trung bình | Lỗi thư viện MiniFASNet |
| GFPGAN bị tắt | Trung bình | Lỗi tương thích |

# Thống Kê Dự Án

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tổng code backend | ~2,500 dòng Python |
| API endpoints | 31+ |
| API Blueprints | 6 |
| Core modules | 4 |
| Unity client | ~2,000+ dòng C# |
| Mô hình AI | 4 (RetinaFace, ArcFace, YOLOv8n, MediaPipe) |
| File tài liệu | 8+ |
| Trạng thái | ~97% hoàn thành |

# Ưu Tiên Tiếp Theo

Keep-alive endpoint — Giảm cold start cho Modal (kế hoạch đã tạo, cần implement)

Tăng timeout — 60s → 120s cho Modal client + retry logic

Hash mật khẩu — Chuyển từ plaintext sang bcrypt

Bật lại anti-spoofing — Sửa lỗi MiniFASNet

Tóm tắt những thay đổi:
- FaceNet  Arcface

- Thêm Server Modal (GPU) để chạy nhiều các model AI cùng lúc nhanh hơn google cloud khi chạy mỗi CPU.

- Thêm model YoLo v8 dùng để chống gian lận điểm danh ( gồm phát  hiện điện thoại, đếm số người trong camera).

- Thêm thuật toán continuous learning (auto learn) khi nhận diện có độ chính xác cao hơn hệ thống sẽ tự cập nhật vector mới vào FAISS index.

### - Thêm thuật toán  Quality Filter (MagFace-style)

- Trước: Nhận mọi ảnh, kể cả mờ/tối

- Sau: Reject ảnh có confidence < 0.90

- Lợi ích: Không nhận diện trên ảnh kém chất lượng → giảm lỗi

- Thêm multi-backend fallback thêm các mô hình khi detect khuôn mặt

RetinaFace: có độ chính xác cao nhất nhưng mà chậm.

OpenCV: nhanh nhưng không bắt được các góc nghiêng khó như RetinaFace.

SSD: detect được nhiều trường hợp độ chính xác thấp.

Ảnh đầu vào

│

▼

OpenCV Haar Cascade ──── Tìm thấy mặt? ── CÓ ──→ ✅ Dùng kết quả này

│

KHÔNG (fail)

│

▼

RetinaFace ─────── Tìm thấy mặt? ── CÓ ──→ ✅ Dùng kết quả này

│

KHÔNG (fail)

│

▼

SSD ─────────────────────── Tìm thấy mặt? ── CÓ ──→ ✅ Dùng kết quả này

│

KHÔNG (cả 3 đều fail)

│

▼

❌ Trả về "No face detected"

- Thêm thuật toán IoU (intersection over union) tracking: nhằm giảm tải gửi request lên server liên tục gây quá tải và lag

Camera 30fps

│

▼ Mỗi frame

MediaPipe detect khuôn mặt (chạy local, CPU)

│

▼ Có khuôn mặt

So sánh IoU với các khuôn mặt đã detect trước đó

│

├── IoU CAO (>0.5) → Cùng người, đã gửi rồi → ⏭️ BỎ QUA

│

└── IoU THẤP (<0.5) → Người MỚI xuất hiện → 📤 GỬI lên server /verify.

### Ví dụ thực tế

Sinh viên A đứng trước camera 10 giây (300 frame):

- Không có IoU: Gửi 300 request lên server → lãng phí

- Có IoU: Gửi 1 request (frame đầu tiên), 299 frame sau nhận ra "cùng người" → bỏ qua

Khi sinh viên B bước vào → vị trí khuôn mặt khác hẳn → IoU thấp → gửi request mới.

Lợi ích: Giảm ~99% request không cần thiết, tiết kiệm bandwidth và chi phí server.